Výročná správa spoločnosti ELTODO SK, a.s.

za rok 2014

marec 2015

Obsah výročnej správy:

- Základné údaje o spoločnosti

Identifikačné údaje spoločnosti

Vývoj spoločnosti

Štruktúra vlastníkov

Orgány spoločnosti

Charakteristika predmetu činnosti

Zdroje financovania spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti

Štruktúra zamestnanosti

- Plnenie hlavných cieľov spoločnosti roku 2014:

Výrobno-technický úsek

Technické stredisko 3100

Technické stredisko 3200

Obchodný úsek

Hlavné obchodné aktivity v roku 2014

- Ostatné dôležité obchodné aktivity

- Plnenie plánu za rok 2014 podľa jednotlivých stredísk s vyhodnotením k ročnému plánu

Účtovné strediská spoločnosti

Účtovné stredisko správa (1000)

Účtovné stredisko Bratislava (3100)

Účtovné stredisko Zvolen (3200)

Skrátená verzia účtovných výkazov za rok 2014

Hospodárenie dcérskych spoločností v roku 2014

- Návrh na rozdelenie zisku

- Záver

Prílohy výročnej správy:

Príloha č. 1:	Zápisnica z valného zhromaždenia 	o rozdelení zisku

Príloha č. 2:	Účtovná závierka k 31.12.2014

Zoznam použitých skratiek a symbolov

a. s.	akciová spoločnosť

DFM	dlhodobý finančný majetok

DHM	dlhodobý hmotný majetok

DNM	dlhodobý nehmotný majetok

IČO	identifikačné číslo organizácie

KFM	krátkodobý finančný majetok

NZMR	nerozdelený zisk minulých rokov

NSMR	neuhradená strata minulých rokov

OR	obchodný register

OZ 	zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 	zákonník v znení neskorších predpisov

Opatrenie 4455 	opatrenie MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

PÚ	podvojné účtovníctvo

PO	právnická osoba

SHV a SHV		samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

SF	sociálny fond

ÚJ	účtovná jednotka

ÚO	účtovné obdobie

VI	vlastné imanie

VH	výsledok hospodárenia

ZI	základné imanie

ZRF	zákonný rezervný fond

ZÚ	zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 	v znení neskorších predpisov

ZC	zostatková cena

- Základné údaje o spoločnosti

  - Identifikačné údaje spoločnosti

Názov spoločnosti:	ELTODO SK, a. s.

Sídlo spoločnosti: 	Podunajská 25, 821 06 Bratislava

IČO: 46 924 388, DIČ: 20 236 53 764, IČ DPH: SK 20 236 53 764

Právna forma: 	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka číslo 5658/B

Dátum vzniku: 	4. december 2012

ELTODO SK, a.s. bola založená na dobu: neurčitú.

  - Vývoj spoločnosti

ELTODO SK, a.s. je právnym nástupcom ELTODO EG, a.s., Odštepný závod Slovensko, obchodné zastúpenie a prevzala všetky jeho práva a záväzky.

Spoločnosť ELTODO SK, a.s. zahájila svoju činnosť na slovenskom trhu ako samostatný právny subjekt v minulom roku (1. 1. 2013), po delimitácii zamestnancov Obchodného zastúpenia ELTODO EG, a.s., odštepný závod Slovensko. S touto skutočnosťou bolo spojených množstvo právnych, zmluvných, účtovných, organizačných, personálnych a iných úkonov a opatrení.

Spoločnosť ELTODO SK, a.s., rozhodnutím jedného akcionára, dňom 08.06.2013 navýšila svoje základné imanie z 374.795,- € na 12.970.275,- €. Základné imanie spoločnosti sa navýšilo nasledujúcimi nepeňažnými vkladmi, ktorými sú:

- 75 ks akcií v spoločnosti KMET Handlová, a.s. v hodnote 7.974.660,- €

- 50% obchodný podiel v spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice v hodnote 4.494.820,- €

- Nehnuteľnosti na LV č.2643 v hodnote 126.000,- €

Spoločnosť v máji roku 2014 odkúpila 51% obchodný podiel v spoločnosti G - Elektro s.r.o., so sídlom V Ohrade 771/29 Borský Mikuláš, čím sa stala druhým spoločníkom spolu s pánom Jánom Grajzom. Odkúpením podielu sa navýšil spoločnosti ELTODO SK, a.s. dlhodobý finančný majetok o 20 tis. €.

  - Štruktúra vlastníkov

Jediným akcionárom spoločnosti je ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha, Česká republika.

  - Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,

b) predstavenstvo,

c) dozorná rada,

Valné zhromaždenie bolo zvolávané podľa ročného plánu zasadnutí a schvaľuje rozhodujúce dokumenty spoločnosti.

Predstavenstvo má 5 členov, ktorých zvolával predseda predstavenstva podľa ročného plánu zasadnutí v intervale 1 mesiac.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa orgánov spoločnosti sú uvedené v stanovách spoločnosti.

  - Charakteristika predmetu činnosti

Spoločnosť je zameraná na komplexné dodávky výrobkov a služieb v segmentoch energetiky a priemyslu, dopravných systémov a telematiky, verejného osvetlenia, telekomunikačných a informačných technológií. Komplexnosť dodávok je od projektovania, cez dodávky, výrobu, montáž, až po oživovanie, údržbu a servis.

Prioritou spoločnosti bolo pôsobenie v oblasti dopravných systémov, správy, údržby a modernizácii technologického vybavenia tunelov a IDS diaľnic a rýchlostných ciest, participácia pri subdodávkach  elektromontážnych prác na veľkých stavbách, správe a obnove verejného osvetlenia a správe telekomunikačnej siete SANET.

Systém kontroly kvality je vykonávaný podľa ISO 9001.

Predmet činnosti spoločnosti podľa Obchodného registra SR:

| Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Prípravné práce k realizácii stavby. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Počítačové služby. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Prenájom hnuteľných vecí. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Administratívne služby. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Vedenie účtovníctva. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Reklamné a marketingové služby. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie. | (od: 04.12.2012) |
| --- | --- |

| Zámočníctvo | (od: 23.02.2013) |
| --- | --- |

| Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických | (od: 23.02.2013) |
| --- | --- |

| Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť | (od: 23.02.2013) |
| --- | --- |

| Výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby | (od: 23.02.2013) |
| --- | --- |

| Sprostredkovanie zamestnania za úhradu | (od: 23.02.2013) |
| --- | --- |

| Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ) | (od: 23.02.2013) |
| --- | --- |

| elektroenergetika - dodávka elektriny | (od: 15.06.2013) |
| --- | --- |

| kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok | (od: 21.02.2014) |
| --- | --- |

| projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení | (od: 21.02.2014) |
| --- | --- |

| vykonávanie školení v oblasti výpočtovej techniky | (od: 08.04.2014) |
| --- | --- |

| vykonávanie školení na obsluhu elektronických systémov a zariadení | (od: 21.02.2014) |
| --- | --- |

| služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | (od: 21.02.2014) |
| --- | --- |

  - Zdroje financovania spoločnosti

Spoločnosť disponuje nasledujúcimi zdrojmi financovania:

- Vlastné zdroje,

- Iné zdroje – operatívny a finančný leasing, kontokorentný účet z finančného ústavu,

- dividendy od dcérskych spoločností.

  - Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2014

| 1000 | 1000: Riaditeľ spoločnosti - Gandl Peter, Ing. arch. | 1001 | 1001: asistentka - Pallayová Lucia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2000: finančný riaditeľ - Szabóová Jana, Ing. | 2000 | 2000: vedúca prevádzky - Otočková Klaudia |  |  |
|  |  |  |  | 2100 | 2100: účtovníčka - Dvorská Martina |  |  |
|  |  |  |  | 2200 | 2200: účtovníčka - Ďurková Ľubica, Ing. |  |  |
|  |  |  |  | 2100 | 2000: admin.prac. - Pazúriková Mária -na MD - mimoevidenčný stav |  |  |
|  |  | 3000 | 3000: výrobno-technický riaditeľ - Petr Šmída, Ing. | 3100 | 3100: vedúci strediska - Hamar František | 3100 | 3100: elektromontér - Jurga Jozef |
|  |  |  |  | 3200 | 3200: vedúci strediska - Gajdoš Stanislav | 3200 | 3200: elektromontér - Richtr Juraj |
|  |  |  |  |  |  | 3200 | 3200: elektromontér - Nemec Vladimír |
|  |  | 4000 | 4000: obchodný riaditeľ - Šesták Dušan, Ing. | 4100 | 4100: zástupca obchodného riaditeľa - Babka Matúš, Mgr. | 4100 | 4100: obchodný zástupca - Mičáň Jozef, Ing. |
|  |  |  |  |  |  | 4100 | 4100: obchodný zástupca -Jakub Harmadi, Ing. |

  - Štruktúra zamestnanosti

Spoločnosť začala rok 2014 s počtom zamestnancov 20 v riadnom trvalom pracovnom pomere. Ku koncu roku sa počet zamestnancov upravil na 16, z toho jedna pracovníčka je na MD. V priebehu roku spoločnosť využívala služby jedného pracovníka materskej spoločnosti ELTODO, a.s. Praha na poste výrobno – technického riaditeľa.

Štruktúra vzdelanosti zamestnancov je nasledovná:

Veková štruktúra zamestnancov je nasledovná:

Hodnotenie plnenia cieľov spoločnosti v roku 2014.

ELTODO SK (ESK) v uplynulom roku rozšírilo skupinu dcérskych spoločností vytvorením G-Elektro s.r.o., ktorá sa stala treťou spoločnosť s majetkovou účasťou ESK v Slovenskej republike.

Skupinu ELTODO Slovensko tak tvoria spoločnosti:

- ELTODO SK, a.s.

- ELTODO Osvetlenie, s.r.o.

- KMET Handlová, a.s.

- G-Elektro, s.r.o.

V roku 2014 prebiehali rokovania o kúpe podielu v spoločnosti Betamont s.r.o. zo Zvolena. Tento zámer by znamenal majetkový vplyv v spoločnosti, ktorá má významný podiel na budovaní technologických zariadení na diaľničných stavbách a železničných stavbách. Spoločnosť bola v kríze hlavne preto, lebo druhý 50% vlastník sa stal v podnikateľskom svete neprijateľný ako obchodný partner. Nakoniec majetkovo do spoločnosti vstúpila spoločnosť E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o.

Boli zahájené rokovania o 50 % akvizícii do spoločnosti NOPE, a.s., ktorej predmet činnosti vhodne dopĺňa činnosti ESK.

Skupina ELTODO v Slovenskej republike sa postupne etabluje skoro v celom spektre činností skupiny ELTODO v Českej republike. ESK sa stala akceptovaným  partnerom pre spoločnosti ako je NDS, a.s., SSC, Telekom, Siemens, O2, PPA Controll alebo Inžiniering a iných. Partnersky sa podieľala na vytvorení skupín dodávateľov v tendroch ako Realizácia optických sietí pre NASES, Národný systém dopravných informácií SR, verejné obstarávanie pre Žilinskú univerzitu „Technológia pre výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov a progresívnych materiálov“ a v mnohých ďalších.

Špecifické ciele spoločnosť naplnila taktiež. V priebehu roku sa menila organizačná štruktúra i počet zamestnancov s cieľom minimalizovať náklady a zvyšovať efektivitu činností a optimalizovať organizačnú štruktúru. ESK má všetky živnostenské oprávnenia potrebné pre pokrytie celého portfólia činností, ktoré je zhodné s portfóliom ELTODO, a.s..

Ciele výrobno-technického úseku - hlavne zvýšenie efektivity technického strediska 3200 (Zvolen), sa v priebehu roka nepodarilo naplniť. Stredisko v priebehu roku vykazovalo účtovnú stratu. Ostatné ciele výrobno - technického úseku boli splnené.

Od 31.8.2014 bola vykonaná organizačná zmena na obchodnom úseku. Kvôli nízkej efektivite bolo zrušené miesto obchodného zástupcu vo Zvolene (Ing. Fedák). Na podporu obchodných činností bolo vytvorené miesto zástupcu obchodné riaditeľa prijatím Mgr. Matúša Babku, ktorý má prax, skúsenosti a obchodné kontakty. Do obchodného úseku bol prijatý nový zamestnanec na posilnenie obchodných aktivít spoločnosti.

2.1 Informácia o vybraných projektoch:

Nasvietenie objektov v meste Žilina – sponzorský dar.

S primátorom Žiliny Ing. Chomom bol dohodnutý  rozsah sponzorského daru – nasvietenie katedrály a Buriánovej veže. ESK rokovalo vo veci sponzorského daru s Philipsom a Siemensom. Philips dodal svietidlá so zľavou, ako jeho sponzorský dar mestu. Spoločnosť Siemens ako sponzorský dar pre mesto Žilina vykonala montáž svietidiel. Projekt bol ukončený a odovzdaný  31.10.2014 a následne publikovaný v médiách.

D3 Svrčinovec –Skalité (tunely Svrčinovec 448 m a Poľana 898 m) a D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (tunely Ovčiarsko 2367 m a Žilina 651 m) .

Na oboch úsekoch je situácia zhodná. Na oboch úsekoch je hlavný dodávateľ technológie BBF s.r.o. s podzhotoviteľom ISYS (Siemens). ESK rokovalo s predstaviteľmi  BBF a Siemens s.r.o o možných subdodávkach na oboch úsekoch. Od spoločnosti Siemensu máme predbežný prísľub na montáž a implementáciu CRS na nimi dodávaných produktov pre všetky štyri tunely.

V roku 2015 sa dá predpokladať zahájenie projekčných prác.

D1 Jánovce – Jablonov II. úsek.

Vyšší dodávateľ technológie tunela -  Deltech, a.s. napriek prísľubu na podiel na projekte a vzhľadom na celkovú situáciu na stavbe (len čiastočná stavebná pripravenosť pre technológiu) neobjednal subdodávku ESK na tomto projekte.

D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno

Na úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (tunel Považský Chlmec 2218 m) boli za ESK vykonané ďalšie rokovania. Technologické súbory tunela Považský Chlmec sú v rámci konzorcia pridelené spoločnosti Eurovia. Vzhľadom na dobré vzťahy medzi Euroviou a Deltechom sme vytvorili s Deltechom skupinu dodávateľov – vedúci skupiny Deltech. V rámci tejto skupiny boli vykonané rokovania aj s ďalšími subdodávateľmi – PPA Controll a NOPE. Napriek tomu, že nie je uzavretá zmluva, rokovania dávajú predpoklad na úspešné uzavretie zmluvy v roku 2015 so stavebným združením – Eurovia, Hochtief, SMS.

Dodávka videosteny pre NDS.

Dodávka a montáž  videosteny pre NDS bola realizovaná v mesiacoch júl a august 2014 v spolupráci s NOPE, a.s. Akcia bola odovzdaná a prevzatá investorom.

TUBIS pre NDS.

S jednotlivými útvarmi NDS, a.s., (verejné obstarávanie, právny odbor, prevádzka) boli prerokované potrebné dokumenty (zmluva, príloha zmluvy, právne zdôvodnenie použitia § 58 - priame rokovacie konanie, Zákona o Verejnom obstarávaní). Na základe toho bol vypracovaný definitívny návrh obchodnej ponuky a bol predložený NDS. Ku koncu roka prebiehalo interné pripomienkovanie v rámci NDS. Predpokladáme realizáciu v roku 2015.

Informačné vozíky LED.

Verejnú obchodnú súťaž vyhrala skupina dodávateľov HIT Slovensko a ESK a bola s nimi uzatvorená zmluva. Rámcová zmluva bola uzavretá 26.9.2014 a v roku 2014 boli dodané 3 ks vozíkov. Vozíky boli odovzdané v termíne podľa objednávky - 18.12.2014.

Modernizácia tunela Sitina.

ESK každý rok vypracúva Výročnú hodnotiacu správu o stave technologického vybavenia tunela Sitina, ktorá je podkladom pre návrh na modernizáciu tunela Sitina v nasledujúcom roku, resp. na potrebu obnovy opotrebovaných zariadení s výhľadom na tri roky. Návrh obnovy a modernizácie je podkladom pre prípravu plánov NDS, a.s.

Táto analýza bola spracovaná do ponuky pre NDS s vyčíslením ich nákladov s realizáciou po etapách v rokoch 2014 - 2016. O analýze ESK priebežne rokovala s NDS. Niektoré návrhy budú realizované v priebehu budúceho roku. Modernizácia tunela Sitina sa v roku 2014 realizovala väčšinou formou odstraňovania porúch.

2. Etapa Upgrade CRS – výukové moduly pre simuláciu videodohľadu

Akcia bola pripravovaná na realizáciu formou PRK obdobne ako 1. Etapa Upgrade CRS. Vedenie NDS chcelo takýto systém prípravy obsluhy tunelov zaviesť na všetkých tuneloch (4 v prevádzke, 8 vo výstavbe) v rámci OPD – Bezpečnosť dopravy v roku 2015 a neskôr. Projekt bude realizovaný v budúcom roku pre všetky tunely v prevádzke.

1. etapa - Nosný  systém MHD v Bratislave.

Vývoj na stavbe v roku 2014 bol spomalený, pretrvávali problémy s financovaním stavby – stavba je vo výraznom omeškaní. Otázka subdodávok ESK pre Siemens je kvôli tomu ešte stále otvorená.

D1 Hubová – Ivachnová

Na zákazke Hubová – Ivachnová (tunel Čebrať), kde je zhotoviteľ OHL ŽS a.s., a Váhostav SK, a.s. – vedúci združenia OHL. Na tejto zákazke konkurencia v technológii je trojdohoda Deltech, NOPE, PPA. ESK podala ponuku samostatne. Víťazom sa stala slovenská dcérska spoločnosť španielskej spoločnosti INDRA – obdržala akceptačný list, ale ZoD v roku 2014 nemá podpísanú.

Vzhľadom na to že slovenská INDRA nemá skúsenosti s realizáciou tunela na Slovensku, bol na OHL zaslaný osobný list prezidenta spoločnosti EAS, s ponukou na realizáciu na dva súbory – Riadiaci systém 401-10-11 a Dopravný systém 401-10-13 (iba riadiaci systém dopravy bez dopravného značenia). INDRA má záujem o dodávku vlastného CRS. Naša ponuka nebola prijatá. Akcia je cenovo výrazne podhodnotená zmluvnou cenou s NDS, a.s.

Podjazd Lučivná.

Projekt servis a odstraňovanie porúch podjazdu Lučivná (250 m) úspešne prebiehal počas roku. Okrem plánovaného servisu sme vykonali opravy. Predpoklad ukončenia zmluvy bol do konca roku 2014, pretože prebehla súťaž na servis tunela Bôrik, ktorá zahŕňa aj podjazd Lučivná. Víťazom tendra sa stala spoločnosť PPA Inžiniering.

NDS – vypracovanie dokumentácie.

NDS podľa interného predpisu oslovuje 5 firiem pri zákazkách do 20 tis. €. Týmto spôsobom sme získali objednávky na „Vypracovanie metodickej príručky na realizáciu prehliadok technologického vybavenia tunelov v podmienkach NDS, a.s." a „Štúdiu posúdenia efektívnosti prechodu na LED technológiu osvetľovacej sústavy tunela Sitina“.

V spolupráci s EAS sa vypracovala dokumentácia na „dýchanie“ značiek. V jedenástom mesiaci 2014  bola vykonaná exkurzia zodpovedných pracovníkov NDS na tuneli Blanka. Na exkurzii bola vykonaná aj prezentácia značky s dýchaním. Dopravná polícia SR požaduje videozáznam pred schválením „dýchania“ PDZ a najmä novelizáciu príslušnej legislatívy tak, aby sa takéto dopravné značenie mohlo používať. V roku 2016 sa očakáva smernica EU, ktorá toto nariadi členským štátom.

Pripravili sme ponuku na realizáciu Informačných tabúl o aktuálnom stave počasia a povrchu vozovky na opačných výjazdoch z tunela.

D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

Pre združenie zhotoviteľov koordinuje PD spoločnosť  Terraprojekt a.s. – žltý FIDIC. SALINI IMPREGILO S.p.A., a DÚHA, a.s. – združenie organizovalo stavbu tak, že pre stavebnú časť má zmluvne dohodnutý s NDS žltý FIDIC a technológiu bude obstarávať podľa červeného FIDIC - u, čo je výhodné pre subdodávateľa technológie. Akcia je výrazne investične podhodnotená, čo je riziko pre realizáciu subdodávok a vyžaduje dobrú prípravu zmluvných vzťahov. Realizácia je v omeškaní a NDS, a.s. vyhlásila v médiách, že je pripravená zmluvu združeniu vypovedať.

Kooperácia s EOSV.

S EOSV sme v uplynulom roku koordinovali postup pre verejné obstarávanie v oblasti realizácie rekonštrukcie osvetlenia. ESK sa podieľala na príprave ponúk do verejných súťaží pre EOSV.

V mesiacoch júl august sa začala realizácia v Starej Turej, Štrbe. Projekty v Starej Turej a Štrbe boli dokončené v termínoch podľa uzavretých zmlúv s vyšším HV ako bolo v pláne. Neuzavreté sú stále projekty Badín, Malachov, Riečka a Považská Bystrica, ktorých zahájenie v tomto roku je nereálne, projekty sa presunuli do roku 2015.

Prebehlo verejné obstarávanie na údržbu a  osvetlenia vo Zvolene. Tento projekt bol stratový  pre ESK. Vysúťažená cena je pod hranicou 37 000 EUR za rok,  čo je hlboko pod reálnymi nákladmi. ESK vykonávala v uplynulom roku túto zákazku ako podzhotoviteľ EOSV. EOSV v súťaži neuspela. EOSV a ESK podnikajú kroky na magistráte mesta s cieľom zrušiť túto súťaž.

NSDI

ESK sa (ako líder skupiny dodávateľov) zúčastnila tejto súťaže. V priebehu kvalifikácie bola ESK vylúčená zo súťaže na základe vykonštruovaných dôvodov. ESK využila všetky možné opravné prostriedky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Napriek tomu Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil vylúčenie ESK zo súťaže. Celý tento proces trval skoro 10 mesiacov. ESK upustila od súdneho konania v tejto veci, nakoľko bolo uzavreté memorandum o vzájomnom porozumení s víťazom verejného obstarávania – spoločnosťou Telekom, ktorý si v roku 2015 objedná poddodávky od ESK.

NASES

ESK sa zúčastnila elektronickej aukcie na výber piatich dodávateľov na realizáciu optických sietí na území Slovenska. Nakoľko v poslednej aukcii klesli ceny pod nákladové ceny ESK, ESK nepokračovala v elektronickej aukcii. Pred odstúpením sme dohodli subdodávky pre spoločnosť Deltech a ďalšie spoločnosti holdingu Danicon. Taktiež je dohodnutá subdodávka pre ďalšiu spoločnosť z piatich víťazných -  Orga -Trade. Súťaž je už uzavretá, realizácia sa rozbehne pravdepodobne  v druhej polovici roku 2015.

Žilinská Univerzita

Žilinská univerzita vypísala súťaž na projekt „Technológia pre výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov a progresívnych materiálov“. Po kvalifikácii prebehne elektronická aukcia (predpoklad január - február 2015). Pre účasť v tomto verejnom obstarávaní ESK vytvorila s PPA Controll s.r.o. skupinu dodávateľov. Súťaže okrem ESK+PPA sa zúčastnili: Datalan, Tempest, YMS, IMS a Kvant.

EAS pre časť predmetu zákazky uvedenej v bode 13 pod názvom: “Technológia pre výskum a vývoj riadiacich systémov pre inteligentné parkoviská“ rokovala s Datalanom (odhad objemu tejto časti ja cca 450 tis EUR). Dňa 30.12.2014  bola spoločnosti PPA Inžiniering, ako vedúcemu skupiny, doručená žiadosť na podanie vysvetlenia ponuky s lehotou 5 pracovných dní. Tento termín nebol dodržaný z objektívnych dôvodov, čo spôsobilo vylúčenie zo súťaže.

Odstraňovanie vád a porúch na tuneli Sitina.

ESK úspešne vykonávala servis a údržbu tunela Sitina. Opravy sú na úrovni 470 % oproti podnikateľskému plánu (čiastočne zahŕňajú aj plánovanú modernizáciu súborov). Spoločnosť v priebehu posledného kvartálu sa intenzívne venovala príprave na verejné obstarávanie údržby a servisu tunela Sitina, ktorý podľa našich informácií prebehne pravdepodobne v prvej polovici roku 2015. Oproti minulosti je zmenená situácia v tom, že obstarávateľ bude tendrovať jedného zmluvného partnera na servis tunela a ISD priľahlého úseku diaľnice. Predpokladáme predloženie spoločnej ponuky s NOPE a.s., dodávateľom a servisnou spoločnosťou pre ISD.

Servisy tunelov.

Na záver roka prebehla súťaž na servis tunela Bôrik, kde hlavným dodávateľom technológie a riadiaceho systému tunela bola spoločnosť PPA Controll s.r.o. Táto spoločnosť doteraz vykonávala aj pozáručný servis tunela. ESK sa zúčastnila tejto súťaže, ale skončila na druhom mieste tesne za spoločnosťou PPA Controll.

Pre ESK bola účasť v tejto súťaži príprava na súťaž, ktorá bude vyhlásená pre tunely Horelica, Branisko a Sitina. Predpoklad vyhlásenia týchto súťaží je v priebehu budúceho roka. Do tendra na servis tunelov Horelica a Branisko sme vytvorili skupinu dodávateľov so spoločnosťou Deltech. Do tendra na servis tunela Sitina sme vytvorili skupinu dodávateľov s NOPE, a.s., pretože do novej servisnej zmluvy bude zaradený aj servis ISD diaľničného obchvatu D1.

Parkovacie automaty.

V elektronickej aukcii na parkovacie automaty pre mestá Kežmarok, Liptovský Mikuláš sme neuspeli kvôli vysokej (vyššej cene) i napriek tomu, že sme od ATB dostali zľavu. 	V elektronickej aukcii mesta Kežmarok sme skončili na 6 – poslednom mieste. Vo výberovom konaní BPS (Bratislavská parkovacia služba, a.s.) sme skončili na druhom mieste.

2.2 Hodnotenie cieľov obchodného úseku v roku 2014.

V roku 2014 sa ESK zúčastnila množstva tendrov a rozoslala množstvo ponúk. Úspešnosť v tendroch a ponukách sa  pohybovala okolo 10 %. Samotná účasť v tendri, ktorý už bol vyhlásený je málo efektívna. Veľké projekty na tunely sú v zásade  po stavebnej časti rozhodnuté, stavebné spoločnosti následne tendrujú technológie do tunelov. Z pohľadu slovenského trhu je úspešnosť v týchto tendroch závislá na osobných kontaktoch so stavebnými firmami a investorom. Samotné stavebné spoločnosti okrem tunela Považský Chlmec vytendrovali stavby za veľmi nízke ceny. Straty zo stavebnej časti sa snažia vyrovnávať nízkymi cenami technológie.

Medzi tradičných dodávateľov technológií sa natlačila spoločnosť BBF, ktorá z ôsmich rozostavaných tunelov získala 5 ako vyšší dodávateľ technológie, napriek tomu, že nemá žiadnu referenciu na komplexnú dodávku technológie tunela. V tejto situácii je preto nevyhnutné vytvárať rôzne aliancie, ktoré využívajú synergické efekty či už v oblasti osobných vzťahov alebo v technickej špecializácii (Deltech – kamery, NOPE – ISD a pod.)

V roku 2014 sa ESK opierala hlavne o príjmy z činnosti pre svojho najväčšieho zákazníka – NDS, a.s., druhým najväčším segmentom je verejné osvetlenie, kde ESK spolupracuje subdodávateľsky s ELOSV Košice.

Plnenie podnikateľského plánu je na úrovni 65,31% HV (bez režijných nákladov), u výnosov  je plnenie na úrovni iba 40,75 % voči výkonov z celoročného plánu, aj keď výnosy v porovnaní s rokom 2013 majú stúpajúci trend.

Plnenie plánu je ovplyvnené viacerými faktormi. Jedným faktorom je neúspech vo výberovom konaní ako napríklad parkovacie automaty pre Bratislavskú parkovaciu spoločnosť. Na druhej strane je to zrušenie plánovaného projektu samotným obstarávateľom - parkovací dom v Žiline, videodohľad pre tunelový trenažér. Žilinský projekt sa presúva do budúceho roku, kde sa dá očakávať úspech, apod.

Ďalším faktorom je posúvanie verejného obstarávania z rôznych dôvodov – súťaže vypísané obstarávateľmi NASES a Ministerstvom dopravy (zákazka Národný Systém Dopravných Informácií) sa v priebehu roku 2014 iba ukončili pričom pôvodný harmonogram počítal už s ich realizáciou v roku 2014. Pre projekt NSDI bude kľúčový rok 2015 a pre Realizáciu optických sietí roky 2015 a 2016.

Posledným faktorom je posun v termínoch realizácie diaľničných úsekov, zmeny v dodávateľoch (II. úsek Jánovce – Jablonov, tunel Višňové) a neistá platobná schopnosť Váhostavu a Doprastavu v roku 2014, ktorí sú účastníkmi viacerých konzorcií. Vzhľadom na súčasný vývoj je pravdepodobné, že obe spoločnosti sa stabilizujú na trhu v priebehu roku 2015.

Na úseku D1 II. úsek Jánovce - Jablonov tunel Šibenik očakávala ESK tržby v hodnote asi 250 tis. EUR, ktoré sa zmenšili na očakávaných 25 tis. EUR v roku 2015.

V kooperácii s ESVO a teda v realizácii rekonštrukcií verejného osvetlenia, zvlášť v okolí Zvolena, meškali termíny na schválenie procesu obstarávania riadiacim orgánom oproti predpokladom. Súťaže sú tiež rušené a vyhlasované opakovane (napríklad Malachov, Riečka, Badín a iné), súťaž v Považskej  Bystrici bola zrušená a následne vypísaná nanovo (a mnohé iné).

Súťaže na servisy tunelov Horelica a Branisko neboli ešte ani vypísané, hoci NDS ich mala v pláne na rok 2014.

Z uvedeného vyplýva, že ESK musí venovať veľmi veľkú pozornosť udržaniu servisu tunela Sitina, a získaniu zákazky servisov tunelov Horelica a Branisko, čo v budúcnosti zabezpečí pravidelné mesačné tržby. Výnosy z týchto projektov budú reálne najskôr ku koncu roka 2015.

Výnosy z budovaných tunelov na úsekoch D1 a D3 sa dajú očakávať  až v roku 2016.

Pozornosť treba venovať prehodnoteniu stratových projektov a stredísk (stredisko Zvolen, údržba VO v meste Zvolen), najmä po neúspechu ELVO na servis v ďalšom období.

V roku 2014 sa rozbehol predaj výrobkov ELTODO (jeho podiel je v roku 2014 cca vo výške 16 000 EUR).

2.3 Výhľad zamerania obchodných aktivít do roku 2015.

Na základe doterajšieho vývoja na trhu, ktorý sa prejavil aj v spoločnosti ESK,  a na základe analýzy je potrebné v budúcom roku:

- Zúčastňovať sa menšieho počtu súťaží vo všetkých segmentoch okrem segmentu NDS, a.s. so súčasným dôrazom na prípravu obstarávania a inú podporu už v čase prípravy projektov v jednotlivých segmentoch

- Kapacity sústrediť na vyhľadávanie príležitostí  v segmente Samospráva, to znamená na získanie väčšieho počtu zákaziek s primeraným výnosom

- V segmente SANET využiť správcovstvo siete na získanie ďalších zákazok

- V spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami realizovať ISD na D2 v trase Sitina – hranica ČR, dodávať technologické vybavenie pre Vedecko-technologický park TU v Žiline (spoločne s PPA), samostatne realizovať subdodávky pre Siemens na D3

- Maximum kapacít sústrediť na prípravu spoločnosti na súťaž na servis tunela Sitina v budúcom roku

- Zúčastniť sa súťaží aj na servis tunelov Horelica a Branisko (spoločne s Deltech)

- Pokračovať v rokovaniach na získanie zákazok na týchto diaľničných stavbách:

D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) tunel Považský Chlmec,  D3 Svrčinovec – Skalité – tunely Svrčinovec a Poľana , D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka tunely Ovčiarsko a Žilina, Lietavská Lúčka – Dubná Skala tunel Višňové.

- Získať od ATB v budúcom roku konkurencie schopné ceny na PA pre pilotný projekt na Slovensku.

- Plnenie podnikateľského plánu z hľadiska výkonov v roku 2014:

|  | Plán | Skutočnosť | percento plnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Výnosy | 5 415 945 € | 2 191 998 € | 40,47% |
| Náklady | 4 610 686 € | 1 776 114 € | 38,52% |
| Pridaná hodnota | 805 259 € | 415 884 € | 51,65% |

Nasledujúce grafy analyticky zobrazujú  činnosť ESK podľa vybraného kritéria.

Rozdelenie výnosov v roku 2014 podľa zákazníkov:

|  | Výnos (€) |
| --- | --- |
| NDS | 1 826 750 |
| EOSV | 296 367 |
| Ostatní | 83 880 |

Rozdelenie výnosov v roku 2014  podľa jednotlivých segmentov:

| Segment | Výnos (€) |
| --- | --- |
| Osvetlenie SPOLU | 303 429,00 |
| Optické siete SPOLU | 16 792,00 |
| Tunely SPOLU: | 8 097,50 |
| Sitina SPOLU: | 1 658 752,00 |
| Doprava SPOLU: | 167 850,00 |
| Iné SPOLU | 50 992,00 |

Plnenie plánu za rok 2014 podľa jednotlivých stredísk s vyhodnotením k ročnému plánu.

3.2 Účtovné strediská spoločnosti

Účtovne je spoločnosť rozdelená do 3 stredísk, ktoré sa účtujú každé samostatne.

- Účtovné stredisko správa (1000)

- Účtovné stredisko - technické stredisko Bratislava (3100)

- Účtovné stredisko - technické stredisko Zvolen (3200)

Účtovné stredisko správa (1000):

Stredisko správa nie je výrobné stredisko. Jeho hospodárenie sa týka hlavne réžie ako takej. Jeho hlavnými a najvyššími nákladmi sú mzdové náklady a odvody do poisťovní za zamestnancov na správe spoločnosti, ktoré tvoria až 52 % celkových nákladov tohto strediska. Ďalším významných nákladom tohto strediska sú nakupované služby (prenájom administratívnych priestorov, telefónne a internetové služby, operatívny leasing vozidiel, právne a audítorské služby) a tvoria 31% celkových nákladov strediska. Hospodárenie strediska zároveň ovplyvnilo účtovanie opravných položiek a odpis k nevymožiteľným pohľadávkam (Váhostav a.s. a Doprastav a.s.) spolu vo výške 39 tis. €.

Výnosy tohto strediska tvoria príjmy z prenájmu nehnuteľnosti spoločnosti KMET Handlová, a.s., drobné poskytované služby (poplatky Sanet). Do príjmov tohto strediska sa taktiež účtuje predpis dividend dcérskych spoločností z roku 2013, ktoré boli vo výške 267 tis. €.

Hospodárenie strediska správa za rok 2014 predstavuje stratu vo výške 213 tis. €.

Účtovné stredisko - technické stredisko Bratislava (3100):

Stredisko je ťažným strediskom celej spoločnosti hlavne z hľadiska výnosov a hospodárskeho výsledku. Plán objemu tržieb naplnilo na 59%, avšak jeho hospodárenie je dlhodobo ziskové a tvorí podstatnú časť HV celej spoločnosti. I napriek tomu, že bolo zaťažené účtovaním daru mestu Žilina (nasvietenie historickej časti mesta), v celkovej výške 20 tis. € (vrátane DPH), plánovaný hospodársky výsledok naplnilo na 84%  a predstavuje zisk vo výške 426 tis. €.

Účtovné stredisko - technické stredisko Zvolen (3200):

Plánované výnosy stredisko naplnilo iba do výšky 15%. Nedostatok zákaziek, resp. ich nízka ziskovosť je najviac citeľná práve na tomto stredisku. Zároveň je toto stredisko zaťažené najvyššími odpismi (25 tis. €), nakoľko práve na tomto stredisku došlo ku značnej obnove technického vybavenia. Hospodárenie stredisko skončilo stratou vo výške 26 tis. €.

3.3 Rekapitulácia hospodárenia celej spoločnosti:

Objem fakturácie za sledovaných 12 mesiacov roku 2014 spolu s predajom tovaru dosiahol sumu 2.191 tis. €, čo predstavuje 40% plánovaného ročného objemu. Výkonová spotreba, úmerne k skutočnému objemu fakturácie, sa vyšplhala na sumu 1.634 tis. €, čo predstavuje 35 % celkových ročných predpokladaných nákladov.  Ročná pridaná hodnota predstavuje výšku 416 tis. €, čo je 52 % plánovaného ročného objemu.

Ročné tržby predstavujú nárast oproti roku 2013 o 9%.

Z pohľadu réžií spoločnosti došlo v priebehu roku 2014 k ich značnej racionalizácií  (telefónne služby, prenájmy motorových vozidiel). Znížením počtu pracovníkov sa podarilo znížiť osobné náklady. Najvýznamnejšou položkou v oblasti režijných nákladov je fakturácia zo strany EAS za poskytované personálne služby vo výške 77 tis. €. Počet zamestnancov oproti začiatku roku klesol na 15 (+ 1 MD), čím došlo k úspore mzdových nákladov a prislúchajúcich odvodov na 78 % plánovaného objemu osobných nákladov roku 2014.

Obstaranie DHM spoločnosť na rok 2014 neplánovala, avšak napriek tomu sa obstaralo do majetku jedno osobné motorové vozidlo, ktoré spoločnosť predtým používala formou operatívneho leasingu.

Dividendy dcérskych spoločností v roku 2014 predstavovali sumu 267 tis. €, z čoho 150 tis. € ešte spoločnosť eviduje ako nezaplatených.

Pohľadávky z obchodného styku (vrátene dcérskych spoločností) k 31.12.2014 sú vo výške  528 tis. €, z toho po splatnosti vo výške 40 tis.

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 je zisk vo výške 186.534,09 €. Daňová povinnosť v hľadiska dane z príjmu nie je, nakoľko dividendy sú odpočítateľnou položkou od daňového základu. Zmenou zákona o dani z príjmu má však spoločnosť povinnosť zaplatiť daňovú licenciu vo výške 2880,- €, ktorej predpis je už súčasťou HV spoločnosti za rok 2014.

Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a rozvoja a jej činnosť nemá vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v materskej účtovnej jednotke.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Po dni, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili konečné hodnoty súvahy.

Porovnanie plánovaných a skutočných výnosov roku 2014

Porovnanie plánovaných a skutočných nákladov roku 2014

Porovnanie plánovaného a skutočného hospodárskeho výsledku za rok 2014

3.4 Skrátená verzia účtovných výkazov za rok 2014

| Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 (v €) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bežné účtovné obdobie | predch. účtovné obdobie |
| Obchodná marža |  | 26850 | 15850 |
| Výroba |  | 2024277 | 1894937 |
| Výrobná spotreba |  | 1637803 | 1581085 |
| Pridaná hodnota |  | 413324 | 329702 |
| Osobné náklady |  | 393280 | 458601 |
| VH z hospodárskej činnosti |  | -65964 | -170046 |
| VH z finančnej činnosti |  | 255379 | 20070 |
| VH z bežnej činnosti |  | 189415 | -149976 |
| Daň z príjmov |  | 2881 | 0 |
| VH po zdanení |  | 186534 | -149976 |
| Súvaha k 31.12.2014 (v €) |  |  |  |
|  | bežné účtovné obdobie |  | predch. účtovné obdobie |
| AKTÍVA |  |  |  |
| Spolu majetok | 2073361 |  | 2192165 |
| Neobežný majetok | 1145493 |  | 1025559 |
| Dlhodobý nehm. majetok | 0 |  | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 193027 |  | 213242 |
| Dlhodobý finančný majetok | 952466 |  | 812317 |
| Obežný majetok | 917111 |  | 1165270 |
| zásoby | 84859 |  | 88052 |
| Dlhodobé pohľadávky | 66594 |  | 39184 |
| Krátkodobé pohľadávky | 764822 |  | 1026221 |
| Finančné účty | 836 |  | 11813 |
| Časové rozlíšenie | 10757 |  | 1336 |
| PASÍVA |  |  |  |
| Spolu VI a záväzky | 2073361 |  | 2192165 |
| Vlastné imanie | 1457330 |  | 1150647 |
| Základné imanie | 12970275 |  | 12970275 |
| Kapitálové fondy | -11546633 |  | -11666782 |
| Fondy zo zisku | 0 |  | 0 |
| VH minulých rokov | -152846 |  | -2870 |
| VH za účtovné obdobie | 186534 |  | -149976 |
| Záväzky | 616031 |  | 1037962 |
| Rezervy | 2141 |  | 36270 |
| Dlhodobé záväzky | 32814 |  | 52405 |
| Krátkodobé záväzky | 551259 |  | 949287 |
| Bežné bankové úvery | 29817 |  | 0 |
| Časové rozlíšenie |  |  | 3556 |

3.5 Hospodárenie dcérskych spoločností

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice:

ELTODO SK, a.s. je jedným z dvoch rovnocenných spoločníkov (50 %) v spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice, spolu so spoločnosťou Eltodo – Citelum s.r.o. Praha. Hlavnou činnosťou tejto dcérskej spoločnosti je správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia a slávnostného osvetlenia a ďalších pridružených systémov v mestách a obciach na území SR.

Spoločnosť je dlhodobo ziskovou spoločnosťou. Hospodársky výsledok za rok 2014 spoločnosť vykázala vo výške 682.770,- € po zdanení.

KMET Handlová, a.s.:

ELTODO SK, a.s. je v spoločnosti KMET Handlová, a.s. 75 % akcionárom. Hlavnou činnosťou tejto dcérskej spoločnosti je výroba a distribúcia tepla. Spoločnosť si v roku 2014 udržala dominantné postavenie na trhu s tepelnou energiou v meste Handlová.

Hospodárenie spoločnosti za rok 2014 skončilo ziskovo, vo výške 109.870,- € po zdanení.

G-Elekto s.r.o. Borský Mikuláš:

ELTODO SK, a.s. je v spoločnosti G - Elektro s.r.o. 51% spoločníkom. Nosnou činnosťou spoločnosti je údržba a servis tunela Sitina, ktorý dodávateľsky vykonáva pre ELTODO SK, a.s.

Hospodárenie spoločnosti za rok 2014 skončilo ako stratové vo výške 18.339,- €. Na eliminovanie stratového hospodárenia tejto spoločnosti bude potrebné prijať v budúcnosti zásadné kroky na zefektívnenie jeho činnosti.

- Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014

Hospodársky výsledok spoločnosti je zisk vo výške 186.534,09 €.

Návrh rozdelenia:

- Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 10%	18.653,41 €

- Umorenie straty minulých rokov			         149.976,11 €

- Nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428)		17.904,57 €

- Záver

Rok 2014 bol druhým rokom činnosti spoločnosti na trhu v hospodárskych podmienkach Slovenskej republiky.

ELTODO SK, a.s. si vybudovala významné postavenie v segmente dopravných systémov, najmä v oblasti diaľnic a rýchlostných ciest, technologického vybavenia cestných tunelov a telekomunikačných sietí. Uplynulý rok bol rokom optimalizácie organizačnej štruktúry spoločnosti a počtov zamestnancov na jednotlivých úsekoch. Vytvorením dcérskej spoločnosti G-Elektro s.r.o. a prijatím vyškolených montážnych pracovníkov sa výrazne posilnili vlastné výrobné kapacity spoločnosti. V budúcich obdobiach je predpoklad zvyšovať podiel výrobných zložiek spoločnosti v pomere k nevýrobným.